## Slide 1
Toma de decisiones en incertidumbre en proyectos de no convencional
Federico Esseiva
Socio
Tandem, Boosting Decisions
Noviembre 2023

## Slide 2
Somos una consultora de Decision Management y trabajamos junto a nuestros clientes en todo el mundo para impulsar sus resultados a través de las decisiones
Países donde hemos realizado proyectos en los últimos 3 años
Oficinas
Nos especializamos en ayudar a las compañías para que obtengan mejores resultados optimizando la forma en que deciden.
Nuestro enfoque de soluciones basadas en la evidencia combina el rigor de nuestras metodologías con la sensibilidad de nuestros consultores.
Tenemos una perspectiva práctica, trabajando estrechamente con nuestros clientes de primer nivel en todo el mundo.
Proyectos
Clientes confían en nosotros
Países donde operamos
Continentes
+30
+250
5

## Slide 3: ¿En qué contexto se toman las decisiones para el desarrollo de un Yacimiento NOC?
 | Certeza | Riesgo | Incertidumbre Estocástica | Incertidumbre | Hiper Incertidumbre
Impacto |  | ? | ? | ? | ?
Probabilidad |  |  | ? | ? | ?
Escenarios |  |  |  | ? | ?
Lo que no sé |  |  |  |  | ?

## Slide 4: ¿En qué contexto se toman las decisiones para el desarrollo de un Yacimiento NOC?
 | Certeza | Riesgo | Incertidumbre Estocástica | Incertidumbre | Hiper Incertidumbre
Impacto |  | ? | ? | ? | ?
Probabilidad |  |  | ? | ? | ?
Escenarios |  |  |  | ? | ?
Lo que no sé |  |  |  |  | ?
Perforación y WO | Facilities | Económicas | Geociencias /Terminación | Opex
NPTs / INPTs | PEM facilities | Precio | Extensión / In Place | Costo de tratamiento
PEM de los pozos | Costo planta | Inflación | Tipo de fluido | Costo de transporte
Costo pozo | Costo Energía | Tasa de cambio | Productividad del pozo / EUR | Costo de energía
Riesgo mecánico | Costo batería | Demanda | Presencia de fracturas | Costo de producción
Efecto Padre-Hijo |  |  | Eficiencia de terminación | 
No exhaustivo

## Slide 5
En los proyectos de desarrollo de NOC la deficiente incorporación de incertidumbre hace que los proyectos no logren optimizar su valor
Los análisis se realizan sobre alternativas tomadas con parámetros clave determinísticos que no permiten visualizar todo el espectro de resultados posibles.
La planificación suele darle un fuerte foco en los riesgos y poco análisis sobre los upsides.
El análisis de incertidumbres suele focalizarse en costos del proyecto y no en plazos y en el efecto sobre el plan integral.
Las diferencias de profundidad de análisis de incertidumbres entre las disciplinas principales del Desarrollo afectan la calidad de la decisión. Geociencias / terminación del pozo > a otras disciplinas como facilities y perforación.
Aprobado
Real
Costo
Producción
Tiempo
Cuando se pierde calidad en la decisión, se pierde valor en el proyecto
Costos
Tiempos
Notes: Los análisis se realizan sobre alternativas tomadas con parámetros clave determinísticos que no permiten visualizar todo el espectro de resultados posibles.
La planificación suele darle un fuerte foco en los riesgos y poco análisis sobre los upsides que dificultan la reactividad futura en caso de lograr mejoras (learning curves). (Sino planificaste la posibilidad de más producción quizás tendrás un cuello de botella en algún lado que no vas a poder aprovechar el upside)
El análisis de incertidumbres suele focalizarse en el impacto en los resultados económicos del Proyecto relegando el impacto sobre los plazos y la Planificación integrada del proyecto en caso de que esas incertidumbres se materialicen. (El modelo factoría requiere un análisis de incertidumbre de los plazos más fuerte que los otros modelos dada la secuencialidad de las tareas)
Las diferencias de profundidad de análisis de incertidumbres entre las disciplinas principales del Desarrollo afectan la calidad de la decisión. El análisis suele ser más profundo para las geociencias y la terminación del pozo vs. otras disciplinas como facilities y perforación.

## Slide 6
La vulnerabilidad frente a la incertidumbre viene dada cuando la maduración de la decisión se construye en torno a querer predecir qué sucederá en lugar de entender qué puede pasar
Lógica de decisión determinista:
  Predecir
  Qué va a suceder
  Entender
  Qué puede pasar
Lógica de decisión probabilística
¿Cuáles son los errores más comunes al aplicar un enfoque determinista?
Falta de consideración de la incertidumbre Subestimar los riesgos o pasar por alto los problemas potenciales Buscar información que confirme creencias/preferencias preexistentes Optimismo y sobreconfianza. Enfocarse en un solo plan de acción Falta de planes de contingencia en el proceso
¿Cuáles son los beneficios de aplicar un enfoque probabilístico?
La incertidumbre se entiende como una oportunidad Se generan alternativas superadoras
Se analizan los trade-offs Comprensión de la probabilidad Se analizan diferentes planes Se alienan tiempo, recursos y acciones para el éxito

## Slide 7
Analizar el rendimiento de las alternativas comprendiendo su nivel de riesgo, upsides y downsides, brinda claridad de la exposición y valor de negocios con alternativas nuevas
Media
P90
P70
P30
P10
Perfil de riesgo del VAN
537
618
688
855
863
281
317
372
249
408
370
449
512
573
551
Total NPV (10%) | MM US$
900
800
700
600
500
400
300
200
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4
Alternativa basada en efecto de decisiones
Impulsa los resultados capturando las oportunidades
Mayor upside
Menor downside
Se puede mitigar el impacto negativo de los riesgos
Alternativa elegida utilizando un enfoque determinista
Alternativa superior generada a través de afectar las decisiones críticas

## Slide 8
En función a la relevancia y tiempos de la decisión a tomar, pueden aplicarse distintos enfoques para estimar el rango de incertidumbre que le impacta
Optimización integrada
Estocástico
Det.
Semi
Determinístico
Evaluación determinística
Determinístico incremental basado en riesgo
DA 1
Determinístico con escenarios
DA 3
Simulación
DA 4
Simulación integrada
DA 5
Optimización integrada de porfolio de inversiones
DA 6
Determinístico con sensitividades
DA 2
DA 0
Capital
NPV
+10%
+10%
-10%
-10%
Geológico
Desarrollo
Económico

## Slide 9
Para robustecer la evaluación de la incertidumbre en general, cada disciplina debe evitar la pérdida de calidad en su estimación de impacto de incertidumbres, riesgos y oportunidades
Producción pozo tipo
Optimización
Estocástico
Determinístico
Semi
determinístico
DA 1
DA 3
DA 4
DA 5
DA 6
DA 2
DA 0
Costos y tiempo de terminación
Chart: 
| Ingeniería de mantenimiento | Reservas y recursos | Productos y volúmenes de producción | Volumen de producción | Geología | Reservorios | Evaluación Económica | Análisis de incertidumbres | Análisis de riesgos | Costos Clase V | Principales riesgos y acciones de mitigación | Análisis de riesgos ajustado | Estimación de costos | Estimación de costos clase III | Pronóstico de reducción de riesgos | Plan de desarrollo
Situación As Is | 4 | 3.3333 | 2.5 | 2.3333 | 1.8333 | 1.8333 | 1.4375 | 1 | 1 | 0.85714 | 0.83333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.33333
Objetivo - largo plazo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Longitud del drain efectiva
OPEX
Costo y planning de facilities
Tiempos de perforación
Para que la evaluación cumpla con los requisitos de rigurosidad de nivel de análisis, todos los inputs y outputs en cada disciplina deben estar al mismo nivel
El nivel total de la metodología estaría dado por el eslabón más débil

## Slide 10
Metodología y caso de aplicación en Vaca Muerta
La Metodología de Triple Diamante puede ser utilizada para contar con una comprensión completa del tamaño y nivel de riesgo de diferentes oportunidades de proyectos de desarrollo, en ese caso, en Vaca Muerta
Utilizando esta metodología, resultó posible incrementar en más del 12% el valor actual neto del proyecto a una tasa de descuento del 13%

## Slide 11: La metodología propietaria 3D permite modelizar, desarrollar y evaluar proyectos a partir de una comprensión profunda de las decisiones a tomar, sus objetivos, incertidumbres y restricciones
Framing
Resolución
Triple Diamond ©
Elementos de la decisión
Jerarquía de objetivos
Pregunta estratégica
Agenda de decisiones
Tabla de estrategias
Análisis cualitativo
Árbol de decisión
Análisis de Sensitividad
Simulación de MonteCarlo
Diagrama de influencia
Heat map
Métricas de seguimiento
Plan de acción
Modelo de calidad de las Decisiones

## Slide 12
La potenciación del framing de la evaluación permite generar bases sólidas sobre las cuales se tomará la decisión
Objetivos
Maximizar el VAN del proyecto
Reducir el costo de desarrollo
Adquirir mayor conocimiento del bloque
Operación sustentable (medio ambiente, accidentes, etc)
Incorporación de reservas
Maximizar la producción
Maximizar el área de drenaje
Vanguardia en tecnología
Restricciones
CAPEX (piso comprometido con socio)
Acuerdo con los socios
Permisos
PA (2020 – 2021)
Alternativas
Niveles de navegación
Tipo de equipos
Cantidad de equipos
Adecuación de planta
Segunda PTC
Diseño de estimulación
Arquitectura de pozo
Utilización de Spudder
Modalidad de contratos
Estrategia de compra de materiales
Bif a t=0?
Reutilización de agua de flow
Fill to drill
Sistema de extracción
Secuencia de zonas
Cantidad de pozos por pad
Trayectoria de pozos
Espaciamiento de pozos
Diseño de terminación
Incertidumbres
Precio de venta
Precio de la arena
Disponibilidad de recursos
Riesgo mecánico
Pozo tipo
Fechas PEM de facilities
OPEX
Corte agua
Efecto Padre-Hijo
Tiempo de perforación / terminación (Porcentaje NPT)
Aprobación de permisos
HDC
Nivel de actividad de otros bloques
Elementos de la decisión
Agenda de decisiones
Ritmo de perforación
Diseño de tipo de estimulación
Capacidad de facilities
Estrategia de puesta en marcha de pozos
Diseño de longitud de pozo y su arquitectura
Priorización de pozos pilotos
Estrategia de ductos
Estrategia de desarrollo
Flexibiliad de baterías
Modalidad de contrato de perforación / terminación / facilities / pulling
Definir el sistema de extracción
Política de Drawdown
Decisiones que ya han sido tomadas
Decisiones a tomar ahora
Decisiones a tomar más adelante

## Slide 13: Analizando las alternativas de las decisiones a focalizar, pueden diseñarse diferentes estrategias a evaluar
Strategy | Drilling speed | Stimulation type | Facilities capacity | On production
Strategy 1 | 5 + 0 | HDC 1.0 | 16.000 m3/d before 2022 28.000m3/d after 2022 | Casing
Strategy 2 | 4 + 0 | STD | 16.000 m3/d | Tubing
Strategy 3 | 4+1 | HDC 1.2 | 16.000 m3/d before 2022 28.000m3/d after 2022 | Tubing
Strategy 4 | 4+1 | HDC 1.0 | 16.000 m3/d before 2022 28.000m3/d after 2022 | Casing

## Slide 14: El diseño de un diagrama de influencia permite visualizar claramente las incertidumbres e identificar las fuentes de información para las variables principales
VAN
Income
CAPEX
OPEX
Oil price
Production
Father-Son effect
Production per well
Resources availability
Discount rate
Cashflow
Gas price
Drilling time
Facilities on production date
Amount of wells per year
Mechanical risk
Productivity per well type
Royalties
Permits approval
Lognormal
Triangular
Triangular
Triangular
BetaPERT

## Slide 15: Los diferentes modelos fueron construidos y simulados de forma integrada para garantizar un robusto análisis de la incertidumbre
Cada pozo se simulaba individualmente afectando su producción por su PEM, su pozo tipo y su tipo de estimulación (entre otras incertidumbres) afectando los ingresos y los gastos del Cashflow.
Las inversiones se alocaban según la fecha y duración de cada etapa de desarrollo, afectando la línea de CAPEX en el cashflow.
La simulación del calendario afectaba la producción modificando la puesta en marcha de los pozos, y las inversiones alocando los egresos en el tiempo y modificando las tarifas a partir de la duración de las diferentes etapas
Probabilistic
Cashflow
Budget Risk Assessment
Production Risk Assessment
Schedule Risk Assessment

## Slide 16: A través de la simulación puede analizarse la alternativa más rentable y comprender el valor de cada una de las decisiones involucradas
Example
Example
Example

## Slide 17
El entendimiento de incertidumbres e impacto de las decisiones permite luego investigar en profundidad para construir y simular una estrategia superadora
Project 1 | Strategy | Drilling speed | Stimulation | Facilities capacity | On production
 | Strategy 3 | 4+1 | HDC 1.2 | 28.000m3/d after 2022 | Tubing
 | Optimized strategy | 5+0 | HDC 1.2 | 28.000m3/d after 2022 | Casing
Chart: 
P60
P50
P40
Chart: 
P100
P90
P10
P80
P70
P60
P50
P40
P30
P20
P 0
Diferencia en P50
+300 MMUSD (12,5% Project NPV)
Estrategias con ampliación de plantas de tratamiento
Incorporar 1 rig más para aumentar velocidad de PERF – bajar el riesgo de atraso de la campaña
procesos de optimización de tiempos de perforación – asegurar plazos (+ objetivos para gtes)
Casing (vs tubing) y sin incidentes – programas y metas estrictas asociadas
HDC 1.0 pruebas sobre los pozos tipo 3 – HDC 1.2 vs STD

## Slide 18: Con la identificación de los riesgos en el proyecto y el estudio de su impacto y probabilidad de ocurrencia, se definen planes de mitigación para los principales riesgos identificados
Impact | Very high |  |  |  |  | 
 | High |  |  |  |  | 
 | Medium |  |  |  |  | 
 | Low |  |  |  |  | 
 | Very low |  |  |  |  | 
 |  | Remote | Unlikely | Possible | Likely | Almost certain
 |  | Probability |  |  |  | 
Stakeholders approval | 
Contractors | 
Contracts | 
Project team | 
Location | 
HSE | 
Technical | 
Rime | 
Categories
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Ejemplo

## Slide 19
Conclusiones finales
Los proyectos de desarrollo de Yacimientos No Convencionales conllevan alta incertidumbre afectada por una gran cantidad de variables y una serie de decisiones de complejidad.
Entender y gestionar los factores que conforman la Calidad de las Decisiones logra incrementar de manera significativa el valor de los proyectos.
Existen metodologías (Triple Diamante) y herramientas que nos ayudan a lograr decisiones efectivas.
El análisis de la incertidumbre nos permite capturar valor en los proyectos considerando algunas mejores prácticas: Un enfoque probabilístico por sobre uno determinístico La consideración tanto de downsides como de upsides La integración de incertidumbres de las distintas disciplinas Un análisis no sesgado de las estimaciones Gestionar el riesgo a través de alertas y un plan de acción
1
2
3
4

## Slide 20
Strategy | Drilling speed | Stimulation | Facilities capacity | On production
Strategy 1 | 5 + 0 | HDC 1.0 | 16.000 m3/d before ‘22 28.000m3/d after 2022 | Casing
Strategy 2 | 4 + 0 | STD | 16.000 m3/d | Tubing
Strategy 3 | 4+1 | HDC 1.2 | 16.000 m3/d before ‘’22 28.000m3/d after ‘’22 | Tubing
Strategy 4 | 4+1 | HDC 1.0 | 16.000 m3/d before ‘’22 28.000m3/d after ‘’22 | Casing
Estrategias
Incertidumbres
Riesgos
Simulación
Analizando las alternativas de las decisiones a focalizar, se diseñan diferentes estrategias a evaluar
Se diseña un diagrama de influencia que visualiza claramente las incertidumbres e identifica las fuentes de información para las variables principales
Se identifican los riesgos en el proyecto y su impacto y probabilidad de ocurrencia. Se definen planes de mitigación para los principales riesgos identificados
La simulación no solo muestra la alternativa más rentable, y permite comprender el valor de cada una de las decisiones involucradas
*Implementación de DA4
Un slide por cada

## Slide 21: Set de Variables
Perforación y WO | Facilities | Económicas | Geociencias | Opex
NPTs / INPTs | PEM facilities | Precio | Extensión / In Place | Costo de tratamiento
PEM de los pozos | Costo planta | Inflación | Permeabilidad | Costo de transporte
Costo pozo | Costo Energía | Tasa de cambio | Productividad del pozo | Costo de energía
Riego mecánico | Costo batería | Demanda | Factor de recupero | Costo de producción
Efecto Padre-Hijo |  |  | Corte agua | 
No exhaustivo
Incertidumbres
Precio de venta
Precio de la arena
Disponibilidad de recursos
Riesgo mecánico
Pozo tipo
Fechas PEM de facilities
OPEX
Corte agua
Efecto Padre-Hijo
Tiempo de perforación / terminación (Porcentaje NPT)
Aprobación de permisos
HDC
Nivel de actividad de otros bloques

## Slide 22: Como base del diseño utilizaremos el Modelo del Triple Diamante, el cual se aplica tanto para los proyectos de explotación Convencional como No Convencional
Elementos de la decisión
Jerarquía de objetivos
Pregunta estratégica
Agenda de decisiones
Tabla de estrategias
Análisis cualitativo
Diagrama de influencia
Heat map
Análisis de Sensitividad
Árbol de decisión
Simulación de MonteCarlo
Desarrollo de estrategia híbrida
Plan de acción
Métricas de seguimiento
Triple Diamond ©
Mirar toolkit en taller DA3

## Slide 23: Utilizamos el modelo de Decision Analysis para evaluar la madurez en el análisis de riesgos
Optimización integrada
Estocástico
Det.
Semi
Determinístico
La metodología consta de siete niveles:
Evaluación determinística
Determinístico incremental basado en riesgo
DA 1
Determinístico con escenarios
DA 3
Simulación
DA 4
Simulación integrada
DA 5
Optimización integrada de porfolio de inversiones
DA 6
Determinístico con sensitividades
DA 2
DA 0
Estimaciones de único punto y supuestos de planificación
Proyección en base a supuestos con variaciones alrededor de un caso base
Identificación de áreas clave para focalizar la generación de valor
Estimación de escenarios acotados de forma determinística y puntual
Fuentes de información para identificar las incertidumbres en variables aleatorias
Construcción de modelos estocásticos a partir de las incertidumbres clave de negocio
Construcción de modelos estocásticos a partir de las incertidumbres clave de negocio

## Slide 24
1
4
3
5
2
6
Compromiso para la acción
Oportunidad clara
Alternativas creativas y accionables
Información valiosa y confiable
Razonamiento no sesgado
Incertidumbre analizada
Calidad en la Decisión
La calidad de la decisión será la de su eslabón más débil.
Comenzaremos identificando problemáticas presentes en la evaluación de proyectos
Nos dividiremos en dos equipos
(equipos propuestos)
Generaremos un listado de problemas identificados en el proceso
Los ubicaremos en los ejes correspondientes
Realizaremos una puesta en común
Luego, realizaremos una puesta en común donde identificaremos a que eslabón de la calidad en la decisión corresponde cada problemática.
Por ultimo, proponemos tomarnos 10 minutos individualmente para anotar los casos donde creemos que estas problemáticas se hacen presente. En la carpeta que les entregamos encontraran un template para rellenar con ejemplos y expondremos algunos de ellos.
Calidad en la evaluación de proyectos

## Slide 25
En la estimación de reservas, pueden definirse escenarios de volúmenes que permitan establecer un intervalo sobre cómo pueden comportarse, así como aplicar simulaciones sobre variables clave
Optimización integrada
Estocástico
Det.
Semi
Determinístico
Evaluación determinística
Determinístico incremental basado en riesgo
DA 1
Determinístico con escenarios
DA 3
Simulación
DA 4
Simulación integrada
DA 5
Optimización integrada de porfolio de inversiones
DA 6
Determinístico con sensitividades
DA 2
DA 0
Determinístico con escenarios
DA 3
Se desarrollan tres escenarios discretos de volúmenes recuperables que reflejan una estimación baja o mínima (MIN), una estimación media (MED) y una estimación alta o máxima (MAX).
PETRÓLEO ORIGINAL IN SITU (POIS)
POIS SIN DESCUBRIR
POIS DESCUBIERTO
COMERCIAL
SUB-COMERCIAL
PRODUCCIÓN
IRRECUPERABLES
IRRECUPERABLES
RESERVAS
RECURSOS CONTINGENTES
RECURSOS PROSPECTIVOS
1P
3P
2P
1C
2C
3C
Estimación Mínima (MIN)
Estimación Media (MED)
Estimación Máxima (MAX)
Rango de incertidumbre
Oportunidad de comercialización
Probadas
Probables
Posibles

## Slide 26
A través del fortalecimiento de la calidad en la toma de decisiones de proyectos se puede robustecer el valor a capturar y minimizar los desvíos respecto de lo proyectado
¿Qué efectos prácticos genera la alta calidad de decisión?
Alinea a los equipos y decisores respecto a la claridad de la decisión, y lo que se debe hacer
Reduce los costos de la toma de decisión al reducir las reuniones innecesarias y retrabajos
Permite anticipar y reaccionar con rapidez frente a escenarios inesperados, como si el rig va más rápido, si el pozo produce más, si se generan atrasos de planta, entre otras cosas.
Facilita el análisis de las mejores alternativas mientras se eliminan sesgos
1
4
3
5
2
6
Compromiso para la acción
Oportunidad clara
Alternativas creativas y accionables
Información valiosa y confiable
Razonamiento no sesgado
Incertidumbre analizada
Calidad en la Decisión
Stakeholders alineados
Roles y rutinas claras y efectivas
Análisis objetivo y racional
Solvencia lógica
Identificar la incertidumbre
Dimensionar el impacto de la incertidumbre
Gestionar la incertidumbre
Identificación de decisiones críticas a tomar
Generación de alternativas valiosas para la decisión
Verificación de viabilidad y sintonía con objetivos
Acuerdo claro del problema a resolver
Identificación de objetivos y sus respectivos trade offs
Definición de criterios y métricas de evaluación
Distinción de ambigüedad e incertidumbres
Definición de fuentes de información confiables
Gestión de la información para ganar claridad de decisión

## Slide 27: Se trabajará en conjunto con los stakeholders del área para definir el nivel de análisis de incertidumbre óptimo considerando recursos, cantidad y criticidad de proyectos
Cantidad de Recursos (HR) | Cantidad de Proyectos | Criticidad y dimensión de la inversión | Abordaje Fit for purpose
3 meses
Simulación integrada
Determinístico con escenarios
1 mes
Conceptualización
Evaluación
Optimización
Evaluación de Caso
Elementos de la decisión
Agenda de decisiones
Jerarquía de objetivos
Tabla de estrategias
Pregunta estratégica
Análisis cualitativo
Diagrama de influencia
Análisis de sensitividad
Simulación de MonteCarlo de portfolio integrado
Heat Map de riesgos
Planes de contingencia
Métricas de seguimiento
Plan de Acción
2 meses
Conceptualización
Evaluación
Optimización
Ilustrativo
Simulación estocástica
Elementos de la decisión
Agenda de decisiones
Tabla de estrategias
Pregunta estratégica
Diagrama de influencia
Simulación de MonteCarlo de proyecto
Heat Map de riesgos
Plan de Acción
Elementos de la decisión
Pregunta estratégica
Análisis de sensitividad
Árbol de decisión
Plan de Acción
1
Geológico
Desarrollo
Económico

## Slide 28: Encontramos en nuestra experiencia una serie de causas que deterioran la calidad de las decisiones claves del negocio…
Modelo de calidad de las Decisiones
Adaptado de Strategic Decisions Group ©.
No se identifican incertidumbres relevantes
No se cuantifican bien las probabilidades e impacto
No se explicita su impacto en la evaluación
Se tratan de manera independiente incertidumbres que son interdependientes
No se explicitan las decisiones ni se analizan alternativas
Los decisores no las ven, aprueban hechos casi consumados
Decisiones interdependientes se evalúan de manera independiente
El plan de ejecución no considera las decisiones que permiten gestionar los riesgos
No se transparentan todos los drivers de la decisión
No se presentan alternativas
No se identifican y cuantifican correctamente la incertidumbre y el riesgo
No se cuenta con un equipo de referentes empoderados que velen por el proceso
Los inputs claves de información a veces no son completos y/o no son confiables
Hay sesgos repetidos en los proyectos que afectan las estimaciones
Hay objetivos ocultos (dar de comer al rig, etc.)
Las métricas que se usan son acotadas y no permiten ver integralmente la decisión
No hay una clara delimitación de proyectos
Información incompleta (ej: PD no considerado en proyectos de desarrollo)
Información defectuosa (Clase V en costos de facilities)
Presentaciones poco claras para decidir
Sobre confianza
Optimismo
Tiene que dar
No hay claridad sobre el rol del referente
Los referentes no están empoderados en el proceso

## Slide 29: …. las cuales erosionan significativamente el valor de los proyectos y/o de la operación misma
Modelo de calidad de las Decisiones
Adaptado de Strategic Decisions Group ©.
No se transparentan todos los drivers de la decisión
No se presentan alternativas
No se identifican y cuantifican correctamente la incertidumbre y el riesgo
No se cuenta con un equipo de referentes empoderados que velen por el proceso
Los inputs claves de información a veces no son completos y/o no son confiables
Hay sesgos repetidos en los proyectos que afectan las estimaciones
Aprobado
Real
Costo
Producción
Tiempo

## Slide 30: Existen decisiones que están siendo evaluadas actualmente donde una vez cruzado el punto de no retorno, quedará valor perdido en el camino por alternativas no optimizadas y planes no formulados
¿Cómo maximizar el VAN del Proyecto?
Perforar a 5+0
Perforar a 4+0
Perforar a 4+1
Estimulación a HDC 1.0
Estimulación a STD
Estimulación a HDC 1.2
Capacidad facilities 16.000 m3/d antes de 2022
28.000m3/d después de 2022
Capacidad facilities 16.000 m3/d
Capacidad facilities 28.000m3/d después de 2022
Terminación Casing
Terminación Tubing
Chart: 
Diferencia en P50
+300 MMUSD (12,5% Project NPV)
La elección de un camino implica el no retorno sobre otra alternativa
Estrategia no visualizada
Durante el proceso de maduración, todo lo que no sea contemplado tendrá un punto de no retorno para las posibilidades de generar valor de negocio. Si no se amplía la visión…
…pueden quedar de lado estrategias que castigarán la posibilidad de generar valor del proyecto y condicionarán la posibilidad de generar valor de proyectos futuros al comprometer baterías, facilities, rigs en estrategias sub-óptimas.
Estrategia no visualizada
Estrategia Inicial

## Slide 31: Realizamos un diagnóstico del nivel de madurez de DA en una empresa nacional de la industria
Optimización
Estocástico
Determinístico
Semi
determinístico
DA 1
DA 3
DA 4
DA 5
DA 6
DA 2
DA 0
Planificación y
Control de gestión
Perforación y
Workover
Instalaciones y
Energía
Producción
Responsable de
Proyecto
Geociencias y Reservorios
La evaluación de los niveles de madurez de DA se debe realizar identificando dónde se encuentra cada una de las áreas que intervienen en el proceso de evaluación.

## Slide 32: En base al diagnóstico se definió el paso inmediato para lograr nivelar a la empresa en el nivel de madurez buscado
Optimización
Estocástico
Determinístico
Semi
determinístico
DA 1
DA 3
DA 4
DA 5
DA 6
DA 2
DA 0
Planificación y
Control de gestión
Perforación y
Workover
Instalaciones y
Energía
Producción
Responsable de
Proyecto
Geociencias y Reservorios
Se podrá establecer un plan de desarrollo por área que nivele, integre y optimice las metodologías en toda la organización.
Paso 3 – Integrar y Optimizar
Paso 1 – Nivelar
Paso 2 – Simular

## Slide 33
Optimización integrada
Estocástico
Semi
Determinístico
Determinístico incremental con riesgo
DA 1
Determinístico con sensitividades
DA 2
Determinístico con escenarios
DA 3
Simulación
DA 4
Simulación integrada
DA 5
Optimización integrada de porfolio
DA 6
Det.
Evaluación determinística
DA 0
Estimaciones de único punto y
supuestos de planificación
Proyección en base a supuestos con variaciones alrededor de un caso base
Identificación de áreas clave para focalizar la generación de valor
Estimación de escenarios acotados de forma determinística y puntual
Fuentes de información para identificar las incertidumbres en variables aleatorias
Construcción de modelos estocásticos a partir de las incertidumbres clave de negocio
¿Cómo establecer el nivel de análisis de incertidumbre adecuado?
Selección de la combinación óptima de proyectos, optimizando la asignación de recursos de manera eficiente

## Slide 34: ¿En qué contexto tomamos decisiones?
 | Certeza | Riesgo | Incertidumbre Estocástica | Incertidumbre | Hiper Incertidumbre
Resultado |  | ? | ? | ? | ?
Probabilidad |  |  | ? | ? | ?
Escenarios |  |  |  | ? | ?
Lo que no sé |  |  |  |  | ?

## Slide 35: Se considera el nivel de análisis de cada disciplina e input para evitar la pérdida de calidad en la estimación del impacto de incertidumbres, riesgos y oportunidades
Reservorios
Optimización
Estocástico
Determinístico
Semi
determinístico
DA 1
DA 3
DA 4
DA 5
DA 6
DA 2
DA 0
Volumen de producción
Chart: 
| Ingeniería de mantenimiento | Reservas y recursos | Productos y volúmenes de producción | Volumen de producción | Geología | Reservorios | Evaluación Económica | Análisis de incertidumbres | Análisis de riesgos | Costos Clase V | Principales riesgos y acciones de mitigación | Análisis de riesgos ajustado | Estimación de costos | Estimación de costos clase III | Pronóstico de reducción de riesgos | Plan de desarrollo
Situación As Is | 4 | 3.3333 | 2.5 | 2.3333 | 1.8333 | 1.8333 | 1.4375 | 1 | 1 | 0.85714 | 0.83333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.33333
Objetivo - largo plazo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Geología
OPEX
Facilities
Costo Pozo
Para que la evaluación cumpla con los requisitos de rigurosidad de nivel de análisis, todos los inputs y outputs en cada disciplina deben estar al mismo nivel
El nivel total de la metodología estaría dado por el eslabón más débil
Modelo de calidad de las Decisiones

## Slide 36
PEM P90: 4-23
PEM P50: 9-24
PEM P10: 4-28
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2029
Rango de fecha óptima PEM para LC
Las fechas de PEM se seleccionan con el mayor VAN de la estrategia 3 para los diferentes percentiles de la productividad de los pozos tipo
VAN@13% de PTC en LC (kUSD)
Chart: 
P100
P90
P10
P80
P70
P60
P50
P40
P30
P20
P 0
El costo de retraso muestra la variación absoluta de VAN de la estrategia 3 con los valores del caso base.
Las curvas se calcularon simulando la productividad de los pozos tipo y el HDC para la estrategia 3.
Diferencia en P90: $ 1.580.724
Diferencia en P50: $ 625.666
Diferencia en P10: $ 195.351
Tiempo | Costo retraso (kUSD) | Costo adelanto (kUSD)
6 meses | $ 2.350 | $ 1.498
1 año | $ 10.868 | $ 4.561
2 años | $ 45.464 | $ 11.794
Las estrategias que no incluyen la ampliación de la PTC destruyen valor del proyecto. El costo de la PTC representa menos del 1% de las inversiones totales. A su vez, la identificación de la fecha óptima de PEM incrementa el VAN del proyecto.
2
+17 MMUSD VAN
Entre fecha PEM óptima vs la de facilities
+18 MMUSD VAN
Entre fecha PEM óptima vs la de facilities
Valor incremental Zona 1
Valor incremental Zona 2
Ejemplo

## Slide 37: A pesar de la magnitud del capital en juego, los proyectos de inversión de las empresas de O&G tienen pérdidas en su valor por procesos de decisión subóptimos
Variación porcentual del VAN del proyecto
(VAN real luego de 2 años de la aprobación del proyecto)
Fuente: Nandurdikar, IPA, 2014
Se pierde valor en 75% de los proyectos
En promedio los proyectos de O&G pierden 35% de su valor
Notes: IPA = independent Project analyisis
Consultora de Benchmarking de proyectos (tienen base de 50 mil proyectos)
Data de + de 50 operators de alrededor de 15 años

## Slide 38: A pesar de la magnitud del capital en juego, los proyectos de inversión de las empresas de O&G tienen pérdidas en su valor por procesos de decisión subóptimos
Costo
Producción
Tiempo
Notes: Benchmarking de 50 operators de alrededor de 15 años

## Slide 39
Al mirar sólo un caso base, la planificación de desarrollos se expone a la influencia negativa de la no visualización de la incertidumbre sobre costos y plazos
45%
De probabilidad de que los costos superen los máximos considerados1
Caso Base
Lectura real ex-post
2. Cost & Schedule Risk Analysis (CSRA) | Independent Project Analysis (IPA) (ipaglobal.com)
1 Creating Value from Uncertainty and Flexibility - Professor Reidar B Bratvold University of Stavanger – 2017
A su vez, el retraso normal de tiempos de los proyectos de capital intensivo es del 20-50%2, generando pérdidas adicionales por producción diferida
80%
De probabilidad de tener costos y plazos mayores al caso base1
Dejar números?

## Slide 40: El entendimiento de incertidumbres e impacto de las decisiones permite luego investigar en profundidad para construir y simular una estrategia superadora
Estrategia de mayor valor, priorizando por VAN y DPI.
En ambos proyectos, de contar con disponibilidad de capital, la incorporación de un Rig de perforación (Hi-Spec) agrega valor en los proyectos. La mayor cantidad de equipos reduce la amplitud del impacto en el atraso de la campaña de perforación.
Los tiempos de perforación representan una de las incertidumbres de mayor impacto en los proyectos. Trabajar en los plazos de esta etapa deben ser una prioridad para cada uno de los Gerentes de Proyecto en conjunto con la especialidad.
El pozo tipo 3 acumula el 43% de la productividad del total del proyecto. En busca de maximizar el valor del activo, es de total relevancia optimizar la campaña de perforación priorizando este pozo tipo.
En caso de poder mitigar el riesgo de producir por casing (sin incidentes hasta bajar la instalación), hacerlo generará un impacto positivo que mejorará la rentabilidad del proyecto.
Para LC,en caso de definir estudiar la estimulación de tipo HDC 1.0, se sugiere realizarla sobre el pozo tipo 3 que, al ser el pozo de mayor productividad, maximizará la respuesta.
1
4
6
3
5
7
Las estrategias que no incluyen la ampliación de la PTC destruyen valor del proyecto. El costo de la PTC representa menos del 1% de las inversiones totales. A su vez, la identificación de la fecha óptima de PEM incrementa el VAN del proyecto.
2
+17 MMUSD VAN
Entre fecha PEM óptima vs la de facilities
+180 MMUSD VAN
Reemplazando Spudder por Hi-Spec
+102 MMUSD VAN
Perforando un 10% más rápido
TBD
+110 MMUSD VAN
Produciendo por casing
+625 MMUSD VAN
Con estimulación HDC 1.2 vs STD
Valor incremental
-317 MMUSD VAN Inv
Estrategia ganadora vs la actual VAN similar, priorizado por DPI
Para el cálculo del Valor Actual Neto se utilizó una tasa de descuento del 13% para todos los casos.
+1.351 MMUSD VAN

## Slide 41
A través del fortalecimiento de la calidad en la toma de decisiones de proyectos se puede robustecer el valor a capturar y minimizar los desvíos respecto de lo proyectado
¿Qué efectos prácticos genera la alta calidad de decisión?
Alinea a los equipos y decisores respecto a la claridad de la decisión, y lo que se debe hacer
Reduce los costos de la toma de decisión al reducir las reuniones innecesarias y retrabajos
Permite anticipar y reaccionar con rapidez frente a escenarios inesperados, como si el rig va más rápido, si el pozo produce más, si se generan atrasos de planta, entre otras cosas.
Facilita el análisis de las mejores alternativas mientras se eliminan sesgos
1
4
3
5
2
6
Compromiso para la acción
Oportunidad clara
Alternativas creativas y accionables
Información valiosa y confiable
Razonamiento no sesgado
Incertidumbre analizada
Calidad en la Decisión